РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ МКД ул. Панферова, д. 8 НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ, проводимом в форме очно-заочного голосования в период с 20.06.2023 г. по 11.07.2023 г.

Повестка дня общего собрания:

- Избрание председателя и секретаря общего собрания (ответственного в т.ч. за подсчет голосов)

- О переносе сроков капитального ремонта кровли и фасада, предусмотренных Региональной программой

- Об определении перечня работ (услуг) по капитальному ремонту кровли, предусмотренному Региональной программой

- Об определении максимально допустимой стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту кровли, предусмотренному Региональной программой

- Об определении сроков проведения работ (услуг) по капитальному ремонту кровли, предусмотренному Региональной программой

- Об определении источников финансирования работ (услуг) по капитальному ремонту кровли, предусмотренному Региональной программой

- Об определении лица, которое от имени всех собственников МКД будет уполномочено участвовать в приемке выполненных работ (услуг) по капитальному ремонту кровли, предусмотренному Региональной программой

- Определение места для размещения решений общего собрания.

- Определение места хранения материалов общего собрания.

На 11.07.2023 г. (дату окончания приёма решений собственников) установлено, что:

а) В МКД имеется 206 собственников, владеющих 8 257,4 кв.м. всех жилых помещений в доме, которые составляют 100% голосов.

б)	до окончания приёма решений собственников поступили решения от 150 собственников (6 443,25 кв.м. – 78,03 %).

Правомочность общего собрания по объявленной повестке дня подтверждена. Собрание объявляется состоявшимся.

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания (ответственного в т.ч. за подсчет голосов).

Избрать председателем общего собрания – Леонтьева Константина Михайловича (кв. № 32), секретарем общего собрания (ответственного в т.ч. за подсчет голосов) -  Изотову Елену Михайловну (кв. № 191).

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| --- | --- | --- |
| 77,51 | 0 | 0,52 |

2.  О переносе сроков капитального ремонта кровли и фасада, предусмотренных Региональной программой.

Перенести на:

- 2023-25 гг. сроки проведения работ по капитальному ремонту крыши;

- 2025-27 гг. сроки проведения работ по капитальному ремонту фасада.

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| --- | --- | --- |
| 77,51 | 0 | 0,52 |

3. Об определении перечня работ (услуг) по капитальному ремонту кровли, предусмотренному Региональной программой

Определить следующий перечень работ (услуг) по капитальному ремонту крыши:

- проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы по ремонту крыши, включая стоимость расходных материалов, узлов и оборудования.

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| --- | --- | --- |
| 77,51 | 0 | 0,52 |

4. Об определении максимально допустимой стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту кровли, предусмотренному Региональной программой.

Определить следующую максимально возможную стоимость работ по капитальному ремонту крыши, включая стоимость строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ, расходных материалов, узлов и оборудования, в размере не более 12 650 000 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| --- | --- | --- |
| 77,01 | 0 | 1,02 |

5. Об определении сроков проведения работ (услуг) по капитальному ремонту кровли, предусмотренному Региональной программой.

Определить сроки проведения работ (услуг) по капитальному ремонту крыши не позднее 31.12.2025 г.

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| --- | --- | --- |
| 77,51 | 0 | 0,52 |

6. Об определении источников финансирования работ (услуг) по капитальному ремонту кровли, предусмотренному Региональной программой.

Определить денежные средства, накопленные на специальном счете фонда капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Панфёрова, д. 8, в качестве источника финансирования проведения работ (услуг) по капитальному ремонту крыши.

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| --- | --- | --- |
| 76,89 | 0 | 1,14 |

7. Об определении лица, которое от имени всех собственников МКД будет уполномочено участвовать в приемке выполненных работ (услуг) по капитальному ремонту кровли, предусмотренному Региональной программой.

Определить в качестве лица, которое от имени всех собственников МКД будет уполномочено участвовать в приемке выполненных работ (услуг) по капитальному ремонту крыши, предусмотренному Региональной программой (в т.ч. подписывать соответствующие акты), Леонтьева Константина Михайловича (кв. № 32).

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| --- | --- | --- |
| 77,51 | 0 | 0,52 |

8. Определение места для размещения решений общего собрания.

Разместить решения Общего собрания в подъездах дома по адресу: Москва, ул. Панферова, д.8 на первом этаже, а также на сайте ЖСК в сети Интернет.

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| --- | --- | --- |
| 78,03 | 0 | 0 |

9. Определение места хранения материалов общего собрания.

Определить местом хранения материалов общего собрания – Правление ЖСК Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 4, корп. 2.

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| --- | --- | --- |
| 78,03 | 0 | 0 |